# Taller Práctico –El proceso de prueba de software aplicado al proyecto

## Instrucciones

- Trabaje sobre datos reales de su proyecto. Si un dato aún no existe (por ejemplo, cobertura), estímelo y márquelo como supuesto.

- En todo cálculo o decisión debe mostrar procedimiento / justificación técnica. Un resultado sin procedimiento no recibe puntaje completo.

- Use las normas ISO/IEC/IEEE 29119-3 e IEEE 829 como referencia de estructura documental.

- Si usa asistentes de IA, declare en qué parte y cómo verificó el resultado.

- Al finalizar, haga commit de los documentos en el repositorio con un mensaje descriptivo.

## Conceptos de referencia

| Concepto | Fórmula o definición operativa |
| --- | --- |
| Exposición al riesgo | P × I, con P (probabilidad de falla) e I (impacto) en escala de 1 a 5 |
| Tasa de ejecución | Casos ejecutados ÷ casos planificados × 100 |
| Tasa de aprobación | Casos aprobados ÷ casos ejecutados × 100 |
| Densidad de defectos | Defectos detectados ÷ KLOC (miles de líneas de código) |
| Eficacia de eliminación de defectos (DRE) | D_pre ÷ (D_pre + D_post) × 100, con D_pre los defectos hallados antes de la liberación y D_post los hallados después |
| Cobertura | Porcentaje de líneas (o ramas) ejecutadas por las pruebas |
| Esfuerzo de prueba | E = [Σ n_i × (t_diseño + t_ejecución + t_reporte)_i] × (1 + f_reejecución) × (1 + f_contingencia) |
| Criterio de entrada, de salida y de suspensión/reanudación | Condiciones medibles para iniciar, dar por concluida o detener/retomar una fase de prueba |

## Desarrollo del taller

## Ficha del sistema bajo prueba. Complete la ficha de su proyecto.

| Campo | Su proyecto |
| --- | --- |
| Nombre y objetivo del sistema | Juego 2048 en Python: deslizar y fusionar fichas hasta formar 2048, con interfaz web local y modo terminal. Repositorio: https://github.com/DiegoMosqueraC/juego-2048-python |
| Lenguaje, framework y herramienta xUnit | Python 3.10+ (biblioteca estándar, sin framework); JavaScript en el cliente web. xUnit: pytest (Python) y node:test (JavaScript). |
| Módulos principales | config.py, validation.py, storage.py, logic.py (núcleo), web_ui.py (servidor HTTP y API JSON), terminal_ui.py, main.py y static/ (app.js, game-utils.js). |
| Requisitos funcionales (IDs) | RF-01 mover y fusionar; RF-02 victoria y seguir jugando; RF-03 fin de partida y deshacer; RF-04 récord entre sesiones; RF-05 validar entradas; RF-06 API local segura; RF-07 modo terminal Linux/Windows; RF-08 interfaz web accesible. |
| Dependencias externas (BD, API, servicios) | Sin base de datos ni API externas. Archivo highscore.json (disco), generador aleatorio, módulo curses, navegador web y GitHub Actions para la integración continua. |
| Estado de avance (% de RF implementados) | 100 % (8 de 8 RF implementados en la versión 2.0.0). |
| Pruebas existentes (número, tipo) y cobertura actual | 283 automatizadas (273 pytest + 10 node:test): unitarias, integración, sistema, aceptación y regresión; 13 pruebas de sistema manuales. Cobertura de sentencias y ramas: 96,6 %. |
| Tamaño aproximado en KLOC (cloc o wc -l) | ≈ 2,1 KLOC de código de aplicación (1 699 líneas Python + 420 JavaScript, wc -l); 1,7 KLOC de pruebas. |

Relación de conceptos (6 puntos, 1 punto cada uno). Una cada concepto con su descripción.

| Concepto | Descripción (escriba la letra) |
| --- | --- |
| 1. Criterio de entrada | a) Condición que obliga a detener temporalmente la ejecución (por ejemplo, un build que no compila) |
| 2. Criterio de salida | b) Cantidad de defectos hallados por unidad de tamaño del software |
| 3. Criterio de suspensión | c) Fuente que permite determinar el resultado esperado de una prueba (requisito, especificación, modelo) |
| 4. Oráculo de prueba | d) Condiciones mínimas del entorno y del software para comenzar a probar (versión estable, datos cargados) |
| 5. Densidad de defectos | e) Proporción de defectos hallados antes de la liberación respecto al total, incluidos los hallados después |
| 6. DRE | f) Condiciones medibles que deben cumplirse para dar por concluida una fase de prueba |

Respuesta: 1 – d, 2 – f, 3 – a, 4 – c, 5 – b, 6 – e.

Qué probar y qué no probar. Elabore un inventario de mínimo 8 elementos (funcionalidades, módulos, atributos de calidad o componentes de terceros) y decida para cada uno si se prueba o no. Justifique técnicamente cada decisión.

| ID | Elemento | ¿Se prueba? | Justificación técnica | Nivel y técnica (unitaria, integración, sistema; caja negra/blanca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Algoritmo de deslizar y fusionar (logic.py) | Sí | Es la regla central del juego; un error cambia puntuación y tablero. | Unitaria; caja blanca (camino base) |
| E-02 | Detección de victoria, fin de partida y deshacer | Sí | Tuvo 3 fallos en la versión base (BUG-05, 06, 23). | Unitaria y sistema; caja negra |
| E-03 | Validación de entradas (dirección, tamaño, puerto) | Sí | Entradas externas; su fallo bloquea el juego (BUG-01). | Unitaria; partición de equivalencia y valores límite |
| E-04 | Persistencia del récord (storage.py) | Sí | Toca el disco; un archivo dañado no debe impedir jugar. | Integración con disco temporal |
| E-05 | API HTTP local (web_ui.py) | Sí | Superficie de ataque (CSRF, DoS); 3 fallos de severidad alta. | Integración; caja gris y seguridad |
| E-06 | Modo terminal (terminal_ui.py) | Sí | Depende del sistema operativo (curses en Windows, BUG-10). | Unitaria con fake de curses; sistema manual |
| E-07 | Funciones puras de la interfaz (game-utils.js) | Sí | Deciden atajos y sonidos (BUG-13, BUG-14). | Unitaria JavaScript; caja negra |
| E-08 | Animaciones, foco y contraste de la interfaz web | Sí, manual | Requiere juicio visual; automatizarlo cuesta más que revisarlo. | Sistema manual guiado (ST-02 a ST-12) |
| E-09 | Biblioteca estándar de Python (http.server, json, random) | No | Componente de terceros maduro y probado por sus autores; solo se prueba nuestro uso. | No aplica |
| E-10 | Rendimiento con muchos usuarios | No | El servidor es local para un solo jugador; no hay requisito de carga. | No aplica |
| E-11 | Calidad del sonido sintetizado | No | Atributo subjetivo sin requisito medible; solo se verifica que suene una vez. | No aplica |

Análisis de riesgos y priorización. Para al menos 8 elementos, asigne P e I (1 a 5), calcule la exposición y clasifique la prioridad: Alta si exposición ≥ 15, Media entre 8 y 14, Baja si ≤ 7. Ordene la tabla de mayor a menor exposición y explique en cinco líneas qué sucedería con su plan si solo tuviera tiempo para la prioridad Alta.

| ID | Elemento | P | I | Exposición (P × I) | Prioridad | Casos de prueba asociados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | API HTTP local (E-05) | 4 | 5 | 20 | Alta | CP-12 a CP-16, test_bug02, test_bug03 |
| R-02 | Deslizar y fusionar (E-01) | 3 | 5 | 15 | Alta | CP-01 a CP-04, test_slide_merge.py |
| R-03 | Victoria, fin y deshacer (E-02) | 3 | 5 | 15 | Alta | test_bug05, test_bug06, CP-09, CP-21 |
| R-04 | Modo terminal (E-06) | 4 | 3 | 12 | Media | CP-18, test_bug10, test_bug11, ST-13 |
| R-05 | Validación de entradas (E-03) | 3 | 4 | 12 | Media | CP-05 a CP-07, CP-10 |
| R-06 | Persistencia del récord (E-04) | 3 | 3 | 9 | Media | CP-11, CP-17, CP-22 |
| R-07 | Animaciones y accesibilidad (E-08) | 3 | 3 | 9 | Media | ST-02 a ST-12 |
| R-08 | Funciones puras de la interfaz (E-07) | 2 | 3 | 6 | Baja | CP-20 (node:test) |

Procedimiento: P se estimó con los fallos que tuvo cada elemento en la versión base (REGISTRO_FALLOS.md) y su dependencia del entorno; I con la consecuencia para el jugador (5 = no puede jugar o hay riesgo de seguridad, 3 = molestia con alternativa). Exposición = P × I; por ejemplo, R-01: 4 × 5 = 20 ≥ 15, prioridad Alta.

Si solo hubiera tiempo para la prioridad Alta: se probarían la API, el algoritmo de fusión y los estados de victoria y fin, que suman 3 de los 5 fallos de severidad alta. Quedarían sin cubrir el modo terminal en Windows y la validación de puerto y tamaño, por lo que un fallo como BUG-10 llegaría al usuario. Las pruebas manuales de accesibilidad se omitirían y se perdería la verificación de WCAG. El plan tendría que declarar esos elementos como riesgo aceptado en la sección de riesgos. Para reducir el daño, se mantendría al menos flake8 y bandit en el pipeline, que no cuestan tiempo de diseño.

Estimación del esfuerzo. Complete la tabla con el número de casos por nivel y tiempos promedio en minutos justificados (por ejemplo, tomados de lo que realmente le tomó escribir y ejecutar sus pruebas). Aplique la fórmula de esfuerzo con f_reejecución y f_contingencia propuestos por usted (justifique los porcentajes), convierta a horas y calcule en cuántas semanas terminaría su equipo según las horas semanales que dedica a pruebas.

| Nivel | n (casos) | t_diseño | t_ejecución | t_reporte | Subtotal (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitaria | 233 | 4 | 0,5 | 1 | 1 281,5 |
| Integración | 43 | 8 | 1 | 2 | 473 |
| Sistema/aceptación | 20 | 15 | 5 | 5 | 500 |
| Total base | 296 |  |  |  | 2 254,5 |

Fuente de los tiempos: los casos unitarios (198 + 35 de regresión) son cortos y parametrizados, unos 4 min de diseño; la suite completa corre en 5,6 s, así que la ejecución por caso se estimó en 0,5 min incluyendo revisar el resultado. Los de integración necesitan levantar el servidor o una carpeta temporal (8 min de diseño). Los de sistema incluyen 13 pruebas manuales en el navegador, de unos 5 min cada una con su captura.

Factores: f_reejecución = 30 %, porque cada uno de los 23 fallos obligó a ejecutar las pruebas al menos dos veces (fase roja y fase verde) y el pipeline repite todo en 4 combinaciones. f_contingencia = 15 %, por fallos de entorno ya vividos (BUG-21 en Windows y la caché de pip en GitHub Actions).

Cálculo: E = 2 254,5 × (1 + 0,30) × (1 + 0,15) = 2 254,5 × 1,3 × 1,15 = 3 370,5 min ≈ 56,2 horas.

Semanas: el equipo de 3 integrantes dedica 4 h semanales cada uno a pruebas, 12 h por semana: 56,2 ÷ 12 = 4,7, es decir, 5 semanas.

Plan de Pruebas v1.0. Redacte el plan de pruebas de su proyecto con estas secciones, coherentes con lo desarrollado en las secciones 1 y 2:

- Identificador, versión, autores y fecha.

- Introducción y alcance.

- Ítems de prueba (versión del software, módulos).

- Características que se probarán y que no se probarán (use 2.1).

- Enfoque: niveles, técnicas (partición de equivalencia, valores límite, camino base), herramientas xUnit y dobles de prueba.

- Criterios de entrada, salida y de suspensión/reanudación (use 3.3).

- Entregables de prueba (casos, reportes, matriz de trazabilidad, registro de defectos).

- Entorno y datos de prueba.

- Roles y responsabilidades.

- Cronograma y estimación (use 2.3).

- Riesgos y contingencias (use 2.2).

- Aprobaciones.

1. Identificador: PP-2048-v1.0. Versión 1.0. Autores: Diego Alejandro Mosquera Caicedo, José Miguel Vera Castillo y Manuel Alejandro Suárez Hernández. Fecha: 28 de octubre de 2026.

2. Introducción y alcance: define cómo se verifica el juego 2048 versión 2.0.0 antes de cada entrega. Cubre la lógica, las validaciones, la persistencia, la API local, el modo terminal y la interfaz web.

3. Ítems de prueba: versión 2.0.0, rama main del repositorio https://github.com/DiegoMosqueraC/juego-2048-python (commit 6b75faa). Módulos: config.py, validation.py, storage.py, logic.py, web_ui.py, terminal_ui.py, main.py y static/.

4. Características: se prueban E-01 a E-08 del inventario (2.1); no se prueban E-09 (biblioteca estándar), E-10 (rendimiento con muchos usuarios) ni E-11 (calidad del sonido).

5. Enfoque: unitarias con caja blanca (camino base de slide_and_merge_line, V(G) = 5) y caja negra (partición de equivalencia y valores límite de tamaño 2-8 y puerto 1-65535); integración Bottom-Up sobre la API y el disco; sistema y aceptación con escenarios Dado/Cuando/Entonces y pruebas manuales. Herramientas: pytest, pytest-cov, node:test, flake8 y bandit. Dobles: fake de récord y de curses, stub del azar, spy de guardados y mocks con unittest.mock.

6. Criterios: los de entrada, salida y suspensión/reanudación de la sección 3.3.

7. Entregables: casos de prueba en tests/, reporte de cobertura (coverage.xml), REGISTRO_FALLOS.md, matriz de trazabilidad requisito-prueba-defecto, evidencias en docs/evidencias y resultados del pipeline en GitHub Actions.

8. Entorno y datos: Windows 11 y Ubuntu, Python 3.10 y 3.12, Node.js 22. Tableros fijos creados con Game2048.from_grid(), azar con StubRandom y récord en la carpeta temporal tmp_path; nunca se usa el récord real.

9. Roles: Diego Mosquera, líder de pruebas y pipeline; José Miguel Vera, pruebas de lógica, validación y caja blanca; Manuel Suárez, pruebas de integración, sistema y registro de defectos.

10. Cronograma y estimación: 56,2 horas en 5 semanas (2.3): semana 1 unitarias; semanas 2 y 3 integración y regresión; semana 4 sistema y aceptación; semana 5 reejecución y cierre.

11. Riesgos y contingencias: los de la tabla 2.2. Contingencia: si falta tiempo se ejecuta primero la prioridad Alta (R-01 a R-03) y los demás quedan como riesgo aceptado y documentado.

12. Aprobaciones: Líder de pruebas: ____________  Docente: ____________  Fecha: ____________

Métricas: ¿hasta cuándo probar? Defina mínimo 5 métricas que su equipo usará para decidir si puede dejar de probar. Para cada una indique fórmula, fuente del dato (herramienta o comando), umbral justificado y la decisión que soporta. Incluya al menos una de cobertura y una de defectos.

| Métrica | Fórmula | Fuente del dato | Umbral | Decisión que soporta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de sentencias y ramas | Líneas y ramas ejecutadas ÷ total × 100 | pytest --cov (coverage.py) | ≥ 90 % (actual 96,6 %); por debajo el pipeline falla | Permite integrar a main |
| Tasa de ejecución | Casos ejecutados ÷ planificados × 100 | Salida de pytest, node:test y lista ST | 100 % (actual 296 de 296) | Permite cerrar la fase |
| Tasa de aprobación | Casos aprobados ÷ ejecutados × 100 | Salida de pytest y node:test | 100 % en prioridad Alta; ≥ 98 % en el total | Permite liberar la versión |
| Defectos abiertos por severidad | Conteo de BUG-xx sin commit de corrección | REGISTRO_FALLOS.md | 0 de severidad alta y media (actual 0 de 23) | Permite liberar la versión |
| Densidad de defectos | Defectos ÷ KLOC | REGISTRO_FALLOS.md y wc -l | Referencia ≤ 15 defectos/KLOC; actual 23 ÷ 2,119 = 10,9 | Decide si un módulo necesita más pruebas |
| DRE | D_pre ÷ (D_pre + D_post) × 100 | REGISTRO_FALLOS.md y reportes de usuarios | ≥ 95 %; actual 23 ÷ (23 + 0) = 100 % (supuesto: aún sin reportes posteriores) | Evalúa la eficacia del proceso tras la entrega |
| Hallazgos de análisis estático | Advertencias de flake8 + hallazgos de bandit | flake8 . y bandit -r . | 0 (actual 0) | Permite iniciar las pruebas dinámicas |

Criterios de entrada, salida y suspensión. Redacte criterios medibles (con número, umbral o evidencia verificable): mínimo 3 de entrada, 4 de salida y 2 de suspensión/reanudación. No se aceptan criterios como “el sistema funciona bien”.

Criterios de entrada

CE-1. El código compila y python main.py --help termina con código 0.

CE-2. flake8 informa 0 advertencias y bandit 0 hallazgos sin justificar.

CE-3. Las dependencias de requirements-dev.txt están instaladas y el fallo a corregir está registrado como BUG-xx con su prueba en rojo.

Criterios de salida

CS-1. Tasa de ejecución del 100 % (296 de 296 casos planificados).

CS-2. 100 % de las pruebas automatizadas aprobadas en las 4 combinaciones del pipeline.

CS-3. Cobertura de sentencias y ramas ≥ 90 % (--cov-fail-under=90).

CS-4. 0 defectos abiertos de severidad alta o media en REGISTRO_FALLOS.md.

Criterios de suspensión y reanudación

SR-1. Se suspende si el build falla o más del 20 % de los casos de una ejecución fallan por la misma causa; se reanuda cuando el commit de corrección pasa flake8 y las pruebas de humo (tests/test_logic.py).

SR-2. Se suspende si el entorno no está disponible (GitHub Actions caído o una dependencia que no instala); se reanuda cuando python ci_local.py termina en verde en el equipo local o el servicio se restablece.